Bericht zur Projektgruppe

 „Drohnen klassifizieren und tracken“

im Bereich

 „Sonserodatenfusion“

XX.09.2023
# Motivation
- Anwendbarkeit von YOLO und RT-DETR zeigen
- Vergleich von YOLO und RT-DETR
- Besseren Datensatz schaffen
# Theorie
### Paper?
- kurze Erläuterung der vorher bearbeiteten Paper
- Planung (zuerst Menschen mit YOLO aus Video erkennen, dann aus Kamerastream, dann Kamera zu Mittelpunkt der Boundingbox bewegen, dann Filter einbauen, dann Drohnendatensätze einfügen, dann DETR einbauen, dann auf Drohnen trainieren)
# Vorgehensweise
## YOLO
Video download, Yolo grundgerüst, Dateistruktur verbessert,
## Kamera integrieren
Probleme mit Proxy,
## Kalmanfilter erarbeiten
## RT-DETR
Probleme mit Implementierungen (eine auf 4 GPUs zu trainieren, eine eventuell unvollständig, eine beim trainieren fehleranfällig). Mit Diskussionen im Netz lösbares Problem (zumindest bei uns, Probleme gibt es bei anderen weiterhin.) Mit Ultralytics zu, laufen gebracht, erkennt Personen zuverlässig, Drohnendatensatz muss getestet werden.
Da der RT-DETR erst vor wenigen Monaten veröffentlicht wurde, sind die vorhandenen Implementierungen nicht so ausgereift, wie die von YOLO. Der im Paper hinterlegte Sourcecode enthält zwei Implementierungen, von denen eine leider auf 4 Graphikkarten trainiert werden muss, während die andere erst während des Projekts veröffentlicht, jeden Tag überarbeitet und noch schlecht dokumentiert war.
Es gibt allerdings auch eine Implementierung von Ultralytics. Da wir über diese Pythonbibliothek auch YOLO verwenden, kann der Großteil des Projekts unverändert bleiben, nur das Model muss gewechselt werden. Leider gibt es interne Fehler beim Trainieren, die allerdings mit der Übergabe einiger Parameter vermieden werde können. So konnten wir die Klassifizierung mit unserem eigenen Datensatz auf die Detektion trainieren und diese im weiteren Verlauf testen.
## Drohnendatensätze
Bereits vorhandene Datensätze meist auf ein Szenario ausgelegt, meistens nicht sehr ausgewogen (viele Produktbilder, extreme Nahaufnahmen), eigenen Basteln, verbessern
Da die Annotationen der Datensätze zur Klassifizierung von Drohnen, die uns zur Verfügung standen, oft nicht mit Ultralytics kompatibel waren, haben wir die Netze zuerst auf einem einfachen Datensatz trainiert und damit einige Tests durchgeführt. Diese verliefen allerdings nicht zu unserer Zufriedenstellung, daher haben wir aus den Daten eine Vielseitige Auswahl getroffen und damit unseren eigenen Datensatz erstellt. Weiter haben wir eigene Bilder aufgenommen, wie zum Beispiel von Gegenständen, die oft falsch als Drohne klassifiziert wurden oder Drohnen die in Händen gehalten wurden. Mit dem Tool ‚anylabeling‘ konnten wir effizient innerhalb weniger Stunden über 2500 Bilder annotieren, die eine ausgwogene Auswahl von Aufnahmen von Innen und Außen, fliegenden, stehenden und gehaltenen Drohnen, sowie welche ohne Drohnen enthält, um false-positivs zu vermeiden.
# Tests
## Personenklassifizierung
Läuft gut, hohe Wahrscheinlichkeit Personen zu erkennen, Verflogung, außer bei sehr hoher Winkelgeschwindigkeit praxisnah
## Drohnenklassifizierung

## Verfolgung durch die Kamera
# Evaluation
## Qualität der Datensätze
## Qualität der Klassifizierung
RT-DETR klassifiziert besser, aber wesentlich langsamer als YOLO, dadurch verzögerungen bei Verfolgung, wobei YOLO Drohne öfter verliert
## Qualität der Drohnenverfolgung
# Zusammenfassung